2022年度咸安区政务服务和大数据管理局

部门整体绩效自评结果

一 、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

| 绩效目标 | 权重 | 评价得分 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行成本 | 8 | 8 | 优秀 |
| 管理效率 | 22 | 21 |  |
| 履职效能 | 50 | 50 |  |
| 社会效应 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展能力 | 6 | 6 |  |
| 满意度 | 4 | 3.5 |  |
| 合计 | 100 | 98.5 |  |

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

完成的绩效目标:运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力。

未完成的绩效目标：管理效率、满意度。

2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

（1）创新型指标分为2个一级指标：履职效能、社会效应。

1）履职效能共设置5个指标，实际完成5个指标，完成情况如下：

一是咸安微家园项目情况，摸清全区数字政府建设底数。通过前期摸底，我区目前有12家单位单独建设信息化项目共计27个，累计金额5425.86万元，其中单位自筹资金1778.56万元，利用财政资金3647.3万元。各单位自建信息化项目微信公众号17个、其他新媒体账号4个，均已备案。

推进“咸安微家园”项目建设。为进一步推动政务服务便利化，打造政务服务新品牌，今年初我局实施全省首个县级“咸安微家园”数字政府基层社会治理项目，该项目引入共同缔造理念，设置社区服务、党建服务、居民议事办事等6大功能版块，公布社区办事事项9项、办事服务20项，提供在线预约办事服务功能，通过“周边福利”，邀请231家商超、实体店加入便民生活圈。目前已经注册用户7万余户，受理群众报告事件111件、来咸申报1020人次，开展社区活动153次。通过“咸安微家园”党建服务功能，在社区（村）下沉报到党员2774人；通过“社区动态”共享功能，分享“党员下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动”，并记录活动痕迹。已对接疫情防控相关数据接口，可根据社区工作需要实现居民核酸检测结果、新冠疫苗接种信息统计分析。下一步将根据社区工作需要对接省、市相关数据接口，通过平台大数据功能更好服务基层、服务群众。相关做法被湖北都市频道《都市八面风》栏目、长江云、优酷视频等报道。（实际完成值100%）

二是12345工单处理完成情况，今年共受理热线工单24285件次，同比增加108.27%，及时办结率99.98%。共处置办理市区疑难工单642起牵头召开疑难工单协调会8次，开展4次经验交流和业务跟班培训，各单位处置能力水平显著增强。（实际完成值99.8%）

三是高效办成一件事“一网通办”情况，推动统一受理平台和数据感知系统应用，已实现18个部门51个系统统一受理平台对接并开展常态化业务办理，实现我要开饭店、我要开物流公司、申请公租房等15个事项上线，率先实现咸安-玉环一件事“跨省联办”，截至目前共申办364件，和岳阳市签订“跨省联办”协议。积极实施武汉城市圈政务服务事项通办，目前已梳理发布住房公积金、民政、市场监管、公安等9部门跨市通办事项 319项。（实际完成值100%）

四是公共资源监管工作情况，出台《咸安区政务服务和大数据管理局行政执法公示制度》《咸安区政务服务和大数据管理局行政执法全过程记录》《咸安区政务服务和大数据管理局案卷管理制度》，全年共受理投诉举报案件6起，全部办结完成。不予处罚投标人2个、评标专家1人，累计收缴罚款19.1万元，行政处罚信息已在湖北省公共资源交易信用信息平台公示。开展电子行政监督平台常态化监管，累计巡查60次，发现问题2个，均已处理完成。走访招标人、招标代理机构、投标人、评标专家等20家市场主体，填写市场满意度调查问卷。同时，主动送政策上门给企业，解决问题6个，综合监管人数3人。聘请湖北瀛平惟合律师事务所担任我局法律顾问。（实际完成值100%）

2. 五是区镇村视频监控和电子政务专网光纤使用情况，区直及乡镇电子政务专网线路数53路，村社区电子政务专网线路数168路，视频监控专线数180路，全年节点连通有效性完成100%，故障点位解决情况完成100%。（实际完成值100%）

(三)主要成效

本年度主要成效：2021年11月，咸安窗口整体进驻咸宁市民之家，共进驻21家单位，共设1773个事项。2022年全年办件量 179万件，其中线下办件量达137万件，线上办件量42万件，即时办结率91.8%，群众满意率99.9%。各窗口提供延时服务2321次，获得表扬信361封，锦旗53面。2022年公共资源交易监管创新工作被省局通报表扬。率先在全省推动资源、平台、服务“三下沉”改革，相关调研报告得到市委孟书记的签批肯定，发布全省首张《下沉事项清单》和街道、镇、村、社区4张《便民服务事项实用清单》，相关经验在人民网、新华社、高管信息、学习强国、湖北日报、咸宁日报等媒体刊载。率先在全市开展一把手走进直播间活动，开播《政务直通车》栏目10期。以共同缔造理念推动基层数字治理，全省县级首推“咸安微家园”小程序，累计注册7万余人。疫情期间，先后完成全区12万60岁以上人口疫苗接种信息、核酸采样大数据比对工作，率先在全市开发健康码批量赋码、解码小程序，得到了区委主要领导的高度评价，崇阳等兄弟县市到咸安取经。医保窗口李园飞身勇救群众，荣获“咸宁市见义勇为先进个人”。

(四)下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

为了保证预算管理的严肃性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理，下一步应加强下面几方面工作：

1 、进一步完善公用经费定额管理。

2 、在年初预算时做好单位的整体及项目的绩效申报工作，提高财政预算资金的使用效率。

3、保持“三公”经费的管理。2023年将严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，继续控制“三公”经费支出，切实合理使用财政资金，尽量减少各项经费开支.

(二）拟与预算安排相结合情况。

自评结果按要求公示公开，在预算安排中充分运用。

附件：2022年度XX部门整体部门自评表(附后，格式参见附件4)

二、 佐证材料

(一)基本情况

1.部门支出情况

（1）咸安区政务服务和大数据管理局2022年预算总收入为705.92万元，总支出为 705.92万元，其中，基本支出203.03万元，项目支出502.89万。

（2）2022年区委、区政府下达重点工作

A. 推进“咸安微家园”项目建设

B. 推动“12345”工单处置标准化。

C.政务服务“一张网”智能化运行。

D.做好公共资源交易监管工作。

E.区镇村视频监控和电子政务专网光纤使用情况

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

(二)部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况，项目实施管理情况、项目绩效表现情况及自我评价，了解区政务服务和大数据管理局2022年工作经费使用是否达到预期目标、经费管理是否规范、经费使用是否有效，检验经费支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

咸安区政务服务和大数据管理局2022年机关人员经费和运行经费、咸安微家园建设项目、政务服务"一张网"智能化运用、招标执法监督办案工作经费、区镇村视频监控光纤租赁费和政务服务专网光纤租赁费、12345市长服务热线管理运行经费等

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。设置分值8分，得8分）

公用经费控制率：2022年实际支出公用经费总额40.86万元，调整后预算安排公用经费总额40.86万元，控制率100%。（设置分值2分，得2分）

在职人员控制率：2022年末在职人员14人，编制数16人（行政编制8人，事业编制6人），在职人员控制率87.5%。（设置分值2分，得2分）

“三公”经费变动率：2022年“三公”经费预算数为2万元，2021年“三公”经费预算数为3万元，变动率=（2-3）/3*100%=-3.3%。设置分值4分，得4分。

2、管理效率指标完成情况详细分析（设置分值22分，得21分）

中长期规划相符性:部门规划与区委、区政府战略匹配、与部门职能相符。（设置分值1分，得1分）

工作计划健全性:2022年度，本单位制定了部门年度工作计划,这些计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。（设置分值1分，得1分）

预算编制科学性：本单位本年度预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。（设置分值1分，得1分）

预算编制合理性：本单位本年度重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。（设置分值1分，得1分）

立项规范性：本单位本年度各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的绩效评估、集体决策等程序。（设置分值1分，得1分）

预算调整率：本单位本年度预算为683.1万元,预算调整率为0%.（设置分值2分，得2分）

政府采购执行率：2022年实际政府采购金额358万元，年初政府采购预算数207万元，政府采购执行率=358/207*100%=17%。（设置分值1分，得1分）

非税收入预算完成率：2022年非税收入15万元，非税收入预算数为0。（设置分值1分，得1分）

事前绩效评估完成率：本单位本年度申报的预算项目未完成事前绩效评估工作。（设置分值1分，得1分）

绩效目标合理性：本单位本年度项目支出设置了绩效目标；设置了部门整体绩效目标。且设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。（设置分值1分，得1分）

绩效监控开展率：本单位本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，并按期完成绩效运行监控汇总分析工作。（设置分值1分，得1分）

绩效评价覆盖率：本单位本年度开展项目自评、整体开展部门自评工作，覆盖率100%。（设置分值1分，得1分）

评价结果应用率：本单位根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。（设置分值1分，得1分）

资产管理制度健全性：本单位为加强资产管理、规范资产管理行为制定了资产管理制度。（设置分值1分，得1分）

资产管理规范性：本单位的资产保存完整、使用合规、按照批复的预算配置资产、处置规范、收入及时足额上缴。（设置分值1分，得1分）

财务管理制度健全性：本单位为加强财务管理、规范财务行为而制定了财务管理制度，已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、 政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整。（设置分值1分，得1分）

会计核算规范性：本单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。（设置分值1分，得1分）

资金使用合规性：本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。（设置分值1分，得1分）

3、履职效能指标完成情况详细分析（设置分值50分，得50分）

（1） 一是咸安微家园项目总投入资金170.9万元，完成了9个微家园试点社区部署，疫情防控响应率100%，系统有效工作时间≥99%，系统故障恢复时间≤12小时，平均年故障2小时。截至2022年底，社区部署率为100%。截至2022年底受理群众问题反馈事件723件，开展社区活动683次，发布社区动态4164条，开展现场培训工作28场次，并按街道/乡镇分别建立微信答疑群共13个，并安排专人即时解决社区的使用问题。（设置分值10分，得10分）。

二是“12345”市民热线工单处理工作资金15万元，聘请2名劳务派遣人员专门处理日常投诉工单，今年共受理热线工单24285件次，同比增加108.27%，及时办结率99.98%。打通“肠梗阻”。建立全市首个“12345”疑难工单会商协调机制，通过部门会商，厘清市区之间、区内部门之间的职责边界，共商解决办法，逐步解决职能模糊交叉、互相推诿、久拖不决等疑难杂症，共处置办理市区疑难工单642起。建立工单处办标准化流程。设立专人专岗制，按时按质完成工单处办。实施部门红黑榜制度，发布通报4期。牵头召开疑难工单协调会8次，开展4次经验交流和业务跟班培训，各单位处置能力水平显著增强。建立工单办理效果追踪机制。扎实开展热线为民服务活动，为天通苑解决停车棚问题被湖北卫视宣传报道。（设置分值10分，得10分）

三是政务服务“一张网”智能化运行资金20万元，聘请劳务派遣人员2名，专门负责系统和数据维护工作，对区、镇、村三级政务服务事项进行再梳理，其中区级事项1567项，镇、村级事项12258项；推动统一受理平台和数据感知系统应用，已实现18个部门51个系统统一受理平台对接并开展常态化业务办理，全速推进“一事联办”。（设置分值10分，得10分）

四是公共资源交易监管工作资金16万元，全年共受理投诉举报案件6起，全部办结完成。不予处罚投标人2个、评标专家1人，累计收缴罚款19.1万元，行政处罚信息已在湖北省公共资源交易信用信息平台公示。开展电子行政监督平台常态化监管，累计巡查60次，发现问题2个，均已处理完成。开展“双随机、一公开”联合集中检查。联合区住建局、区交通运输局、区水利局，开展公共资源招标投标领域2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作，共计随机抽查房屋市政工程、交通工程、水利工程和其他工程项目20个，检查结果已在区政府门户网站公示。开展法治营商环境行政执法自查工作。经清查，现有做出涉企行政处罚的执法案卷共5卷，卷宗中法律事实清楚、准确、客观，法律适用正确、适当，执法程序规范、到位，未发现执法存在问题。聘请湖北瀛平惟合律师事务所担任法律顾问，进行重大执法决定审核案件数为0件，纠错案件数0件。开展普法宣传工作。制作普法宣传微视频《规范招投标市场秩序防治虚假招标现象》和《招标代理公司以不合理条件限制、排斥潜在投标人受到行政处罚》在全区进行推广，报送普法宣传案例2个，报送行政处罚“四张清单”典型案例1个。邀请法律顾问开展了一次《行政处罚法》和《民法典》宣讲会。开展公共资源交易满意度调查问卷。走访招标人、招标代理机构、投标人、评标专家等20家市场主体，填写市场满意度调查问卷。同时，主动送政策上门给企业，解决问题6个。开展联合办案。联合市政数局赴赤壁、孝感和武汉等地开展联合办案6次。（设置分值10分，得10分）

五是区镇村视频监控和电子政务专网光纤租赁费86.6万元，区直及乡镇电子政务专网，共53路光纤，村、社区电子政务专网，共覆盖全区168个村;区镇村三级视频监控系统开通40条专线及140路光纤，实现了区镇村三级政务服务场所的全覆盖;2022年“两大专网”的使用过程中，及时对通过乡镇办上报的69个村，开展巡检排故，保证区镇村、社区互联网业务100%正常运行。（设置分值10分，得10分）

4.社会效应指标完成情况详细分析。

（1） 优化营商环境，使政务环境更加规范高效，市场环境更加宽松便利，法治环境更加公平完善。（设置分值5分，得5分）

（2）坚持开拓创新，致力打造咸安政务新品牌,推动便民服务“三下沉”改革,推进社区减负增效,推动“12345”工单处置标准化，为基层减负,为群众排忧解难。（设置分值5分，得5分）

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

2022年度，我单位人才引进1名计算机专业本科生，发挥专长出奇兵。疫情期间健康码赋码组和大数据专班先后完成全区12万人次的60岁以上疫苗接种信息比对工作。自主开发赋码、解码自动化小程序，赋码工作由原来的手动赋码变成了自动赋码，赋码时间从90秒压缩到0.5秒。解码信息上传从10分钟压缩到10秒，基本实现了健康码“秒赋”、“秒解”。截至目前，全区累计赋码、解码1.7万余人次，在战“疫”过程中发挥了奇兵作用，得到了区领导的肯定和表扬。（设置分值6分，得6分）

6.满意度指标完成情况详细分析。

群众满意率高于95%。(设置分值4分，得3.5分)

(四)存在的其他问题和原因

反映本年度部门存在的突出问题之外的其他问题和原因。

无

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

针对上年部门整体自评结果合理调整今年各项指标年初目标值，尽量避免出现偏差，确保完成年初目标值。

（六）其他佐证材料

无