咸安区文化和旅游局建设配置智能化设施设备的小型体育公园、小型健身中心项目

绩效评价报告

豫德评字[2024]1015号

（缩略版）

河南德利达会计师事务所（普通合伙）接受咸安区财政局委托，按照《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》（咸财绩函[2024]26号通知要求，根据湖北省财政厅绩效评价有关文件规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，运用科学、规范的评价方法，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则，对咸安区文化和旅游局建设配置智能化设施设备的小型体育公园、小型健身中心项目从决策、过程、产出和效果指标完成情况，实施绩效评价,形成本次绩效评价报告。

# 评价结论

## （一）评价分数和等级

通过绩效评价指标体系打分，项目绩效评价综合得分90.43分（满分100分），依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）评价定级标准，该项目绩效评价结果级别为“优”。

评价分数和等级

| 项目 | 标准分数 | 评价得分 | 得分率 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 13 | 65% | 优 |
| 过程 | 20 | 18 | 90% |  |
| 产出 | 20 | 20 | 100% |  |
| 效益 | 40 | 39.43 | 98.58% |  |
| 合计 | 100 | 90.43 | 90.43% |  |

## (二)绩效指标完成情况分析

- 1.项目决策指标完成情况分析

综合评价：项目决策指标完成情况一般，权重分值20分,评价得分13分，得分率65%。本项目为中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金投资项目，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与咸安区文化和旅游局部门职能相符合；程序申请设立、文件材料审批符合相关要求；预算内容与项目内容相匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配；但项目没有设定绩效目标，没有细分设定具体绩效指标。

- 2.项目过程指标完成情况分析

综合评价：项目过程指标完成情况良好，权重分值20分,评价得分18分，得分率90%。预算资金200万，实际到位资金200万，资金到位率100%；200万资金已全部用于项目支出，资金预算执行率100%；资金拨付审批流程完整，使用符合资金用途，不存在截留、挤占、挪用等情况；项目实施单位具有财务业务管理制度，制度合法、合规；项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，属于体育公益事业建设。不足的是缺乏专项资金管理制度，制度完整性有所欠缺，共扣2分；

- 3.项目产出指标完成情况分析

良好权重分值20分,评价得分20分，100。计划产出数：新建小型体育公园内含2片三人制篮球场、2片网球场、2片七人制足球场、1片五人制足球场、1条室外智能步道(800米)和50余盏室外专业照明灯；建成后严格履行球场免费对外开放的约定。实际完成计划任务，并在建成后免费对外开放；项目场地设施竣工验收合格率100%。

- 4.项目效果指标完成情况分析

- 综合评价：项目效果指标完成情况优秀，权重分值40分,评价得分39.43分，得分率为98.58 %。该项目的实施，为广大民众娱乐健身提供了绝佳的露天场地，有利于提高民众身体素质和全民健身计划的实施，促进群众体育可持续良性发展；有利于带动周边的经济发展；同时体育公园以运动锻炼为重要元素，与自然生态相融合，是具有体育健身、休闲娱乐、美化环境等多种功能的绿色公共场所，是城市绿地系统的重要组成部分。

## （三）存在的问题和原因

- 1.项目决策没有设定绩效目标和绩效指标。

- 按照财政部门要求，财政项目支出要实施事前、事中、事后

- 全过程预算绩效管理。绩效目标设置要作为预算安排的前置条件。

- 原因分析：全面深入实施预算绩效管理理念未树立。

- 2.项目实施单位没有制定专项资金管理制度。

- 对于财政拨付的专项资金，企业应当建立专项资金管理制度，实行专款专用，专项管理，确保资金使用规范、安全和高效。

- （四）结果应用建议

1.存在问题改进建议

加强项目决策管理，提高资金使用效益。项目投入要符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，前期充分做好立项及可行性研究工作，编制项目绩效目标，细化绩效指标，确保建设项目优质高效。

2.结果应用

新建项目，没有以前年度绩效评价结果，不存在结果应用。